# 附件

# 增值税一般计税方法工程计价表

## 1  清单计价表格使用规定

1.1  工程计价表宜采用统一格式。

1.2  工程量清单的编制应符合下列规定：

1  工程量清单编制使用表格包括：封－1、扉－1、表－01、表－02、表－03、表－04、表－08、表－11、表－12(不含表－12－6～表－12－8)、表-14、表-15、表－21、表－22或表－23。

2  扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，由造价员编制的工程量清单应有负责审核的造价工程师签字、盖章。受委托编制的工程量清单，应有造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1)工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。

（2）工程招标和专业工程发包范围。

（3）工程量清单编制依据。

（4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。

（5）其他需要说明的问题。

1.3  招标控制价、投标报价、竣工结算的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

（1）招标控制价使用表格包括：封－2、扉－2、表－0l、表－02、表－03、表－04、表－08、表－09、表－11、表－12 (不含表－12－6～表－12－8)、表－14、表-15、表－21、表－22或表－23。

（2）投标报价使用的表格包括：封－3、扉－3、表－01、表－02、表－03、表－04、表－08、表－09、表－11、表－12 (不含表－12—6～表－12－8)、表－14、表-15、招标文件提供的表－21、表－22或表－23。

（3）竣工结算使用的表格包括：封－4、扉－4、表－01、表－05、表－06、表－07、表－08、表－09、表－11、表－13（含表－12－2、表－12－3、表－12－5～表－12－8）、表－14、表－15、表－16、表－17、表－18、表－19、表－20、表－21、表－22或表－23。对竣工结算进行审核时，增加表－01－1。

2  扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价和竣工结算外，受委托编制的招标控制价、投标报价、竣工结算，由造价员编制的应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。受委托编制的结算审核，应有造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

（1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

（2）编制依据等。

1.4  工程造价鉴定应符合下列规定：

1  工程造价鉴定使用表格包括：封－5、扉－5、表－01、表－05、表－06、表－07、表－08、表－09、表－11、表－13（含表－12－2、表－12－3、表－12－5～表－12－8）、表－14、表－15、表－16、表－17、表－18、表－19、表－20、表－21、表－22或表－23。

2  扉页应按规定内容填写、签字、盖章，应有承担鉴定和负责审核的注册造价工程师签字、盖执业专用章。

3  说明应按本计价规范细则第14.3.5条第1款至第6款的规定填写。

1.5  招标人应根据工程实际情况，明确主要清单项目并在工程量清单编码中进行标注。

1.6  投标人应按招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表；招标人提出并标注的主要清单项目要提供“主要清单项目工料机分析表”（表-10）。

____________________________工程

招标工程量清单

招  标  人：_____________________

(单位盖章)

造价咨询人：_____________________

（单位盖章）

年  月  日

封-1

____________________________工程

招标控制价

招  标  人：_____________________

(单位盖章)

造价咨询人：_____________________

（单位盖章）

年  月  日

封-2

____________________________工程

投 标 总 价

投 标 人：_____________________

（单位盖章）

年  月  日

封-3

____________________________工程

竣工结算书

发  包  人：_ ___________________

（单位盖章）

承  包  人：_____________________

(单位盖章)

造价咨询人：_____________________

（单位盖章）

年  月  日

封-4

____________________________工程

编号：XXX[2XXX]XX号

工程造价鉴定意见书

造价咨询人：_____________________

（单位盖章）

年  月  日

封-5

____________________________工程

招标工程量清单

招  标  人：_________________  　造价咨询人：__________________

（单位盖章）                          （单位资质专用章）

法定代表人                     　法定代表人

或其授权人：__________________　 或其授权人：___________________

（签字或盖章）                        　  （签字或盖章）

编  制  人：___________________　复  核  人：___________________

（造价人员签字）          　            （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：  年  月  日         复核时间：  年  月  日

扉-1

____________________________工程

招标控制价

招标控制价（小写）：_______________________

（大写）：________________________

招  标  人：_________________    　造价咨询人：__________________

（单位盖章）                        　    （单位资质专用章）

法定代表人                     　法定代表人

或其授权人：__________________ 　或其授权人：___________________

（签字或盖章）                      　  （签字或盖章）

编  制  人：___________________　复  核  人：___________________

（造价人员签字）                    　  （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：  年  月  日       复核时间：  年  月  日

扉-2

____________________________工程

投 标 总 价

招   标   人：_____________________________________

工  程  名 称：____________________________________

投标总价（小写）：_________________________________

（大写）：_________________________________

投  标  人：______________________________________

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：______________________________________

（签字或盖章）

编  制  人：______________________________________

（造价人员签字）

时  间：      年    月    日

扉-3

____________________________工程

竣工结算总价

签约合同价（小写）：___________________（大写）：__________________

竣工结算价（小写）：___________________（大写）：__________________

发包人：____________ 承包人：_________造价咨询人：_____________

（单位盖章）             （单位盖章）                （单位资质专用章）

法定代表人          法定代表人          法定代表人

或其授权人：_________或其授权人：__________或其授权人：___________

（签字或盖章）            （签字或盖章）              （签字或盖章）

编  制  人：___________________   核  对 人：___________________

（造价人员签字）                     （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：   年   月   日       核对时间：    年   月  日

扉-4

____________________________工程

工程造价鉴定意见书

鉴定结论：

造价咨询人：______________________________

（单位盖章及资质专用章）

法定代表人：______________________________

（签字或盖章）

造价工程师：______________________________

（签字盖专用章）

年    月    日

扉-5

总  说  明

工程名称：                                                    第  页 共  页

表-01

结算审核汇总表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 送审造价（元） | 审定造价（元） | 核增减（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

表-01-1

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |
|  | 招标控制价/投标报价合计 |  |  |  |

表-02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 |
|  | 招标控制价/投标报价合计 |  |  |  |

表-03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目 清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中：暂估价 |  |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 4 | 税前项目清单计价合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |

表-04

建设项目竣工结算汇总表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：安全文明施工费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 竣工结算价合计 |  |  |

表-05

单项工程竣工结算汇总表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：安全文明施工费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 竣工结算价合计 |  |  |

表-06

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目 清单计价合计 |  |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 4 | 税前项目清单计价合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |

表-07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利润 |  |  |  |  |  |

表-08

主要清单项目工料机分析表

工程名称：　　　　　　　　　　　 　　　　　清单序号：

清单项目编码：       　　　　　　　　　    清单项目名称：

| 工料机编码 | 工料机名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、人工费 |  |  |  |  |
|  | 二、材料费 |  |  |  |  |
|  | 三、机械费 |  |  |  |  |
|  | 四、直接费小计 | 元 |  |  |  |
|  | 五、管理费 | 元 |  |  |  |
|  | 六、利润 | 元 |  |  |  |
|  | 综合单价 | 元 |  |  |  |

表-10

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） 或标准 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
|  |  | 检验试验配合费 |  |  |  |  |
|  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |
|  |  | 暗室施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 交叉施工补贴 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊保健费 |  |  |  |  |
|  |  | 优良工程增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
|  | 合计 |  | — |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页　共　　页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注；此表由招标人填写“暂单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

表12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂定金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表-12-3

计日工表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：1此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。

2 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |
|  | 合计 | — | — | — |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

表-12-5

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 索赔及签证项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 索赔及签证 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本页小计 | — | — | — |  |  |
|  | 合计 | — | — | — |  |  |

注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。索赔及现场签证为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表-12-6

费用索赔申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 根据施工合同条款第 条的约定，由于 原因，我方要求索赔金额（大写） 元，（小写） 元，请予核准。 附：1.费用索赔的详细理由和依据： 2.索赔金额的计算： 3.证明材料： 承包人（章） 造价人员____________ 承包人代表 日 期 |  |
| --- | --- |
| 复核意见： 根据施工合同条款第 条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核： □不同意此项索赔，具体意见见附件。 □同意此项索赔，索赔金额的计算，由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 根据施工合同条款第 条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核，索赔金额为 （大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意此项索赔。 □同意此项索赔，与本期进度款同期支付。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2. 本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

3. 索赔为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表-12-7

现场签证表

工程名称：                                             编号：

| 施工单位 |  |  | 日 期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致： （发包人全称） 根据 (指令人姓名) 年 月 日的口头指令或你方 (或监理人) 年 月 日的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 附：1.签证事由及原因： 2.附图及计算式： 承包人（章） 造价人员：___________承包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核意见： 你方提出的此项签证申请申请经复核： □不同意此项签证，具体意见见附件。 □同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 |  | 复核意见： □此项签证按承包人中标的计日工单价计算，金额为(大写) 元，（小写） 元。 □此项签证因无计日工单价，金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |  |  |  |
| 审核意见： □不同意此项签证赔。 □同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。现场签证为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表-12-8

其他项目清单与计价结算表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料结算价与暂估价 差额 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2 | 专业工程结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 4 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6、7、8 |
| 5 | 人材机风险调整费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | — |

表-13

税前项目清单与计价表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

规费、增值税计价表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 失业保险费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 医疗保险费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 工伤保险费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |
| 2 | 增值税 |  |  |  |

表-15

工程计量申请（核准）表

工程名称：                                            编号：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量 单位 |  | 承包人申请数量 | 发包人核实数量 | 发承包人 确认数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人代表： 日期： |  | 监理工程师： 日期： |  |  | 造价工程师： 日期： |  |  | 发包人代表： 日期： |  |

表-16

预付款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已签约合同价款金额. 2; 其中：安全文明施工费. 3; 应支付的预付款. 4; 应支付的安全文明施工费. 5; 合计应支付的预付款. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与合同约定不相符，修改意见见附件。 □与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写) 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表-17

进度款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 附：上述3、4详见附件清单。 序号; 名 称; 实际金额（元）; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 累计已完成的工程价款. 2; 累计已实际支付的工程价款. 3; 本周期已完成的工程价款. 3.1; 本周期已完成单价项目的金额. 3.2; 本周期应支付的总价项目的金额. 3.3; 本周期已完成的计日工价款. 3.4; 本周期应支付的安全文明施工费. 3.5; 本周期增加的合同价款. 4; 本周期应扣减的金额. 4.1; 本周期实际应抵扣的预付款. 4.2; 本周期应扣减的金额. 5; 本周期应支付的合同价款. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写) 元，（小写） 元，本期间应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表-18

竣工结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                              编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 竣工结算合同价款总额. 2; 累计已实际支付的合同价款. 3; 应预留的质量保证金. 4; 应支付的竣工结算款金额. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写) 元，（小写） 元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表-19

最终结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 承包人（章） 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已预留的质量保证金. 2; 应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额. 3; 应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额. 4; 最终应支付的合同价款. 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表-20

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：                                             编号：

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：                                              编号：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |
|  | 合计 | 1 | — | — |  |

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-23

## 2  工料单价法计价表格使用规定

2.1  工料单价法计价应采用统一格式。

2.2  工料单价法计价应符合下列规定：

1  使用标格：

1）预算使用表格包括：封－1、表－01、表－02、表－03、表－04、表－08、表－09、表－10（含表－10－1～表－10－5）、表－12、表－13、表－19、表－20或表－21。

2）竣工结算和工程造价鉴定使用的表格包括：封－1、表－01、表－05、表－06、表－07、表－08、表－09、表－11（含表－10－2、10－3、10－5～表－10－8）、表－12、表－13、表－14、表－15、表－16、表－17、表－18、表－19、表－20或表－21。对竣工结算进行审核时，增加表－01－1。

2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，造价员编制的预（结）算文件应有负责审核的造价工程师签字、盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）工程招标和分包范围。

3）工程量清单编制依据。

4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。

5）其他需要说明的问题。